**11.9.2018**

**Domande**

* Per quale motivo state scrivendo una procedura per gestire l’ID del csv per impedire che dopo un import non vi siano dei « buchi » nei numeri ID ? Non vi possono essere dei buchi ? Per quale motivo ?
  + Non è necessario fare la procedura, mettere un campo dove se dal file csv manca la persona precedentemente inserita, viene marcata come cancellata con un campo “Flag”
* **Risposta OK**
  + Attività da non eseguire
* Quali altri chiavi sulla tabella FLAT avete pensato di creare ID + Foreign Key ?
  + Da verificare durante la creazione del diagramma ER
* **Risposta OK**
  + Rivisto ER
* Avete pensato di creare degli indici per migliorare le performance sulle interrogazioni alla DB ?
  + Non necessari vista l’esigua mole di dati
* **Risposta OK**
  + Considerato l’esigua mole di dati ritenuto non necessario
* Avete pensato di creare degli scripts per l’import dei dati che vi permettano di ristabilire la situazione iniziale dopo dei Test o delle manipolazioni « scorrette » del software ? Truncate (Delete), Insert, Commit ?
  + Da eseguire !
* **Risposta OK**
  + Script creato, da verificare nei Test Case
* Avete già pensato a stabilire i TestCase sui differenti processi del progetto ?
  + Sempre meglio farlo prima, così si sa già a priori dove si vuole arrivare (Processi per la gestione dei viaggi)
* **Risposta OK**
  + Test Case descrittivi creati, da verificare funzionamento

**Documentazione**

* Quando carichi i documenti su github ? P.es. i Diari o gli aggiornamenti ? Lo fai settimanalmente ?
  + Preferibilmente viene fatto giornalmente
* **Risposta OK**
  + Giornalmente, da verificare
* Gantt consuntivo ?
  + Aggiornare la parte della consegna: La consegna è per il 12 dicembre 2018, le presentazioni sono dal 17 al 19 dicembre 2018
* **Risposta OK**
  + Attività eseguita
* L’aggiornamento di “Trello”, gestione delle attività, la gestisci settimanalmente ? Prendi l’abitudine di farlo come per il Diario, così diventa una routine e non ti dimentichi di farlo e resti sempre a giorno
* **Risposta**
  + Attività da verificare continuamente

**16.10.2018**

**Domande**

* Situazione attuale rispetto al Gantt di preventivo ?
* Aggiornamento dello stato dei lavori ?
* Come fai a vedere la differenza tra il Gantt di preventivo e quello di consuntivo ?
* Selezione dei partecipanti – report mockup ?
  + Nel Mockup principale posso stampare tutti i reports per il partecipante ?
  + Esiste una view dove posso stampare tutti i report per una certa zona o selezionare cosa voglio stampare ?
* Mockup 🡪 Pagina principale:
  + Inserire la possibilità di eliminare/disattivare il partecipante, compagnia di viaggio, tragitto e tappe ?

**Documentazione**

**Aggiornare GitHub**

* Inserire i Diari settimanalmente
* Documento TestCase 🡪 Aggiungere lo script per la “pulizia” dei dati (Punto di ripristino), per ritornare ad una situazione pulita che permetta di riprovare i Test Case
* Dove sono i documenti che Barchi ha inviato come esempio di Reports ?

**Trello**

* Aggiornare le attività settimanalmente?
* Ti serve oppure lo lasciamo da parte ?

**Da verificare**

* Lucas + Guido
  + Win Project 🡪 Gantt preventivo – Consuntivo !
* Gantt Project 🡪 Possibilità di una view che visualizzi la differenza tra i due Gantt

**Progetto su Server**

* Pensare dove mettere il sito – Server Scuola ?
* Quando viene messo ? Settimana 43 - prossima prima delle vacanze autunnali